Parlementair onderzoek n.a.v. ICT-problemen bij de overheid

Aanleiding

ICT projecten blijken in de praktijk vaak duurder uit te pakken dan aanvankelijk begroot. De afgelopen jaren is er vanuit de Kamer veel aandacht besteed aan grote ICT-projecten bij het Rijk. De Kamer heeft de Algemene Rekenkamer verzocht om hier onderzoek naar te doen. Op 29 november 2007 heeft de Algemene Rekenkamer het eerste rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, deel A” (26643, nr. 100) aan de Kamer aangeboden. Op 1 juli 2008 verscheen de definitieve versie van het tweede rapport, deel B (26643, nr. 130).

De werkgroep ICT-projecten bij de overheid, samengesteld uit leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Economische Zaken is zich vanaf maart 2008 gaan richten op praktische aanbevelingen ter verbetering van het besturen van ICT-projecten door de overheid en ter verbetering van de besluitvorming in de Kamer over ICT-projecten (26 643, nr. 141 en 142).

In bijlage 1 zijn alle aanbevelingen van deze eerdere onderzoeken opgenomen. De aanbevelingen zijn gericht aan het kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt geacht om de verbeteringen door te voeren in de aansturing van ICT-projecten. Inmiddels is er al een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals het instellen van Chief Information Officers (CIO), het laten plaatsvinden van ‘gateway reviews’ (niet verplicht) en wordt de Kamer jaarlijks op de hoogte gehouden van grote en risicovolle ICT-projecten bij het Rijk. In het constituerend beraad van het nieuwe kabinet is bij de portefeuilleverdeling expliciet vermeld dat de minister van BZK doorzettingsmacht heeft op het gebied van de organisatorische aspecten van de Rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de Rijksdienst.

Ondanks de verscherpte aandacht en verbeteringen doemen er nog steeds ICT-projecten op die problematisch zijn. Recentelijk hebben veiligheids- en privacyaspecten bij ICT-projecten nog eens de urgentie aangetoond van de noodzaak om dit goed te organiseren. Deze aspecten zijn in bovengenoemde onderzoeken onderbelicht gebleven.

Doel

Het parlementair onderzoek heeft tot doel om bij ICT-projecten van het Rijk te komen tot verbeteringen in de aspecten privacy, veiligheid en kostenbeheersing.. Aandachtspunten zijn daarbij de aanbesteding, de aansturing, de uitvoering en de evaluatie van ICT-projecten. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer en de werkgroep ICT-projecten bij de overheid zijn opgevolgd.

Centrale vragen

- Hoe kunnen privacy en veiligheidsaspecten bij ICT-projecten van de overheid beter worden gewaarborgd?

- Op welke wijze kan de doelgerichtheid en het kostenbewustzijn van ICT-projecten bij het Rijk worden geoptimaliseerd ten einde de resultaten te verbeteren?

- Welke kritische succes- en faalfactoren bij ICT-projecten zijn er en hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan?

Afbakening van te onderzoeken ICT-projecten

De volgende ICT-projecten zullen in het onderzoek worden betrokken:

- OV-Chipkaart

- Digitaal systeem Justitie GPS (ter vervanging van Compas)

- UWV

- Belastingdienst

- Elektronisch patiëntendossier (EPD)

- ICT Politie

- Indigo (IND)

De onderzoeksvragen zullen per project worden bekeken en op basis daarvan zullen antwoorden op hoofdlijnen worden gegeven.

Onderzoeksvragen

I Privacy en veiligheid

- Hoe is de privacy en veiligheid thans gewaarborgd? Wordt dit door experts als voldoende beschouwd?

- Zijn er voldoende alternatieven om de uitvoering van beleid te garanderen indien zich een acuut veiligheids- en privacyprobleem voordoet?

- Wat gebeurt er met het beleid en de uitvoering daarvan indien door privacy- en veiligheidsaspecten taken niet meer uitgevoerd kunnen worden?

- Welke kritische succes- en faalfactoren zijn er te benoemen bij de privacy en veiligheid?

II Aanbesteding

- Hoe is het proces van aanbesteding verlopen?

- Hoe is het proces van het in kaart brengen van de wensen en behoeften in relatie tot het ICT-project verlopen? Is hierbij ook gedacht vanuit het belang van de eindgebruiker (burger, uitvoeringsinstelling, bedrijf, etc.)?

- Is er voldoende nagedacht over waar het ICT-project uiteindelijk een antwoord op moet geven? Hoe wordt voorkomen dat de verwachtingen aan de voorkant niet te groot worden, zodat het een complex en onuitvoerbaar project wordt?

- Welke kennis inzake ICT-projecten is er vanuit de overheid benut bij het aanbestedingstraject?

- Hoe zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen belegd?

- Wordt bij de aanbesteding voldoende nagedacht over de privacy- en veiligheidsaspecten  van het ICT-project? Hoe is dit gewaarborgd? In hoeverre wordt gebruik gemaakt van ‘privacy impact assessment’ en ‘privacy by design?’

- Welke kritische succes- en faalfactoren zijn er te benoemen bij de aanbesteding van ICT-projecten?

III Aansturing en uitvoering

- Op welke wijze vindt de aansturing van projecten plaats?

- Wordt hierbij gebruik gemaakt van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer in haar rapporten inzake lessen uit ICT-projecten bij de overheid heeft gedaan en die grotendeels zijn overgenomen door de minister, zoals gateway reviews, bijhouden van de kosten van ICT-projecten etc.?

- Welke precieze verantwoordelijkheid heeft de CIO? Welke doorzettingsmacht heeft de CIO? Is de CIO voldoende onafhankelijk?

- Is er bij de departementen voldoende kennis in huis om gedurende de uitvoering van ICT-projecten doelgericht bij te sturen? Wordt er gebruik gemaakt van externe inhuur voor de ICT-projecten? Zo ja, op welke niveaus?

- Op welke momenten gedurende een project wordt besloten om de aanvankelijke ambities van het ICT-project te wijzigen en wat zijn de oorzaken van deze wijziging? Op basis van welke criteria gebeurt dit?

- Wie (welk niveau van de organisatie/ politiek) houdt toezicht op de uitvoering van, met name kritische, ICT-projecten?

- Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren bij de aansturing van ICT-projecten?

IV Evaluatie en het trekken van lessen

- Op welke wijze worden ICT-projecten geëvalueerd? Is de onafhankelijkheid gewaarborgd bij de evaluatie?

- Hoe wordt omgegaan met de getrokken lessen binnen een departement en rijksbreed?

- Hoe wordt teruggekeken naar de ambities die bij de aanbesteding van het project waren benoemd en het uiteindelijke resultaat? Biedt het ICT-project ook daadwerkelijk een oplossing voor het probleem?

- Wat zijn de rijksbrede lessen uit ICT-projecten tot nu toe?

Onderzoeksopzet

Gezien het commissieoverstijgend karakter van het onderzoeksthema wordt voorgesteld om een tijdelijke onderzoekscommissie in te stellen.

Na instemming van d Kamer met de vorming van een tijdelijke onderzoekscommissie ICT-projecten, zal deze commissie de uitvoering ter hand nemen. De tijdelijke onderzoekscommissie heeft de ruimte om in de eerste fase van het onderzoek de onderzoeksvragen nader aan te scherpen. Zij wordt daarbij bijgestaan door een interne ambtelijke staf. Deze staf zal de commissie ondersteunen in haar werkzaamheden in logistieke zin, procesmatig en inhoudelijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het voorbereiden en begeleiden van vergaderingen, gesprekken, hoorzittingen, werkbezoeken, het opstellen van discussiestukken en conceptrapportages en uitbesteden en begeleiden van delen van het onderzoek aan derden.

Onderzoeksmethoden

Het voorstel is het onderzoek te verdelen in vier fasen en gezien de omvang en benodigde expertise gebruik te maken van (een) extern(e) onderzoeksbureau(s):

1) Een fase van literatuuronderzoek en gesprekken met experts om zicht te krijgen op de huidige problematiek. Deze fase kan leiden tot mogelijke aanscherping van onderzoeksvragen;

2) Een fase waarin de onderzoeksopdracht wordt uitgezet aan een externe partij of meerdere partijen;

3) Een fase waarin hoorzittingen of rondetafelgesprekken worden belegd met betrokkenen uit het veld;

4) Tenslotte zal de commissie naar aanleiding van deze bevindingen conclusies trekken en eventueel aanbevelingen opstellen.

Verder uitwerking p.m.

Planning

Het onderzoek dient vanaf mei 2012 te worden uitgevoerd. De reden daarvoor is dat de Kamer in het voorjaar van 2012 nader wordt geïnformeerd naar aanleiding van de moties die zijn ingediend bij het debat over Diginotar en bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kosten

p.m.

Bijlage 1 Aanbevelingen uit eerdere onderzoeken van/voor de Kamer

Aanbevelingen rapport Algemene Rekenkamer: Lessen uit ICT-projecten bij de overheid:

Deel A (november 2007):

De Algemene Rekenkamer is er van overtuigd dat de ministers de sleutel in handen hebben om ICT-projecten op een goede manier in de organisatie te zetten. De aanbevelingen zijn dan ook gericht op het versterken van de positie van de ministers.

De Rekenkamer vat de aanbevelingen samen als: wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten.

Realisme houdt het besef in van:

- ICT is geen ‘quick fix’ voor een probleem;

- Politieke deadlines kunnen fataal zijn voor een project;

- Er is (ook) bij ICT-ambities een kloof tussen beleid en uitvoering;

- Heroverwegingen onderweg zijn vaak onvermijdelijk;

- Een exitstrategie voorkomt doormodderen.

Voor grip op ICT-projecten is het nodig dat:

- De minister een volwaardige gesprekpartner is, zowel voor de Tweede

Kamer als de ICT-leverancier;

- Besluitvorming gefaseerd plaatsvindt;

- Beslissingen worden genomen op basis van goed onderbouwde

plannen en projecten beoordeeld worden binnen het gehele

projectportfolio;

- Heroverwegingen mogelijk zijn.

De Algemene rekenkamer sluit af met het advies aan de minister om de ervaringen van de Amerikaanse wetgeving ‘Clinger-Cohen Act’ te betrekken op de Nederlandse situatie.

Deel B (juli 2008):

In deel B worden aanbevelingen gedaan op basis van de volgende vragen.

- Hoe worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitgaven voor ICT- projecten bijgehouden in de administraties?

- Welke indicatie kan de Algemene Rekenkamer geven van vermijdbare kosten en vermijdbare vertragingen?

- Welk beeld geeft dit van de mogelijkheden en beperkingen van een breed onderzoek naar de vermijdbare kosten en vermijdbare vertragingen voor ICT-projecten bij de rijksoverheid sinds 2000?

Aanbevelingen:

- Geen Rijksbreed onderzoek. Een belangrijke voorwaarde voor zo’n onderzoek is dat er een minimale set betrouwbare informatie beschikbaar is over planning en realisatie op de onderwerpen tijd, omvang, beschikbare mensen en kosten van projecten. Hieraan is bij de projecten die wij onderzochten in het algemeen niet voldaan.

- Keuze maken welke kostensoorten (materiaal, extern personeel, intern personeel, hard- en software en dergelijke) de rijksoverheid zal gebruiken voor de vastlegging van ramingen en realisaties van ICTprojecten.

- Bij projecten de verwachte levensduur (‘houdbaarheidsdatum’) vastleggen

- Definiëren van startmoment en eindpunt van het ICT

- Controleren van interne en externe rapportages die (mede) op basis van gegevens uit projectadministraties worden samengesteld

- Bedenk dat er niet één oplossing is voor de besturing van de informatievoorziening.

- de besluitvorming over organisatievraagstukken laten plaatsvinden met kennis over organisatie, informatie en onderliggende technische voorzieningen. De business is daarbij leidend en dus verantwoordelijk voor budget en prioritering. Bij de besluitvorming moet ermee rekening gehouden worden dat investeringen in ICT-projecten deel uit maken van de projectenportfolio van de organisatie.

- Onderzoek of de Gateway-methode ook in Nederland bruikbaar is en zo ja, hoe een soortgelijk gezamenlijk leerproces hier kan worden georganiseerd.

- Het is niet wenselijk om voor ICT-projecten één sterke man of vrouw voor alle ICT-projecten van de rijksoverheid aan te stellen. Elke minister is verantwoordelijk voor het eigen departement en heeft bovendien een zekere verantwoordelijkheid voor de met het eigen departement verbonden organen.

- Inzetten op rijksbrede taak om een uniforme indeling in kostensoorten vast te stellen en een rijksbrede taak of taak per sector voor het stellen van kaders zoals beveiligingsstandaarden, standaarden voor samenwerking tussen ICT-systemen, kaders voor projectbeheersing en voor kwaliteitsbewaking.

De volgende aanbevelingen kunnen relatief snel worden opgepakt:

Algemene aanbevelingen aan de ministers:

- Zorg voor betrouwbare gegevens over tijd, omvang, beschikbare mensen en kosten.

- Maak afspraken met de Tweede Kamer over de ‘minimale set’ gegevens die de Tweede Kamer nodig heeft voor een gefundeerde besluitvorming, zowel voorafgaand als tijdens het project.

- Richt portfoliobeheer in.

- Probeer te leren van de ervaringen van anderen.

Aanbeveling aan de minister van BZK:

- Onderzoek hoe het van elkaar leren kan worden bevorderd, bijvoorbeeld volgens de principes waar Gateway op gebaseerd is.

In de bijlagen (blz. 8-12 van dit document) zijn de aanbevelingen schematisch weergegeven.

Aanbevelingen rapport Werkgroep Gerkens (juni 2009):

- De overheid dient bij de ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving en de toepassing van ICT daarbij de burger en het bedrijfsleven centraal te stellen. Een uitwerking daarvan is een optimale en transparante informatievoorziening aan de Kamer. De overheid heeft daarbij de eerste verantwoordelijkheid om een voorstel goed voor te bereiden, zodat de Kamer bij de behandeling voldoende inzicht heeft om tot een voldragen besluit te komen.

- De minister van BZK met een brief verzoeken om een uitbreiding van de voorgenomen eerste jaarrapportage aan de Kamer en daartoe de minister te verzoeken de rapportage niet in juni, maar pas in september 2009 aan de Kamer te zenden (zie bijlage I). Na ontvangst van de eerste rapportage (september 2009) een overleg organiseren van de commissies BZK en EZ met het kabinet. Naar aanleiding van dat overleg geeft de werkgroep in overweging om te bezien of een optimalere informatievoorziening aan de Kamer wenselijk is. Daarbij kan de optie van een Groot Project worden overwogen. Deze aanbeveling is in de procedurevergadering op 28 mei 2009 reeds overgenomen.

- De minister van BZK in deze brief tevens een aantal andere verzoeken voor te leggen, waaronder het opstellen van een overkoepelende visie over de ICT-projecten bij het Rijk en daarbij tevens in te gaan op de trends en risico’s en waaronder de verplichtstelling van het rapportagemodel en van de Gateway-reviewmethode voor ICT-projecten. Deze aanbeveling is in de procedurevergadering op 28 mei 2009 reeds overgenomen.

- De minister van BZK meer mogelijkheden geven om de rol van coördinerend bewindspersoon invulling te geven, onder andere met een toetsende taak richting Rijk en decentrale overheden voor wat betreft de processen. Het begrip mogelijkheden duidt hierbij niet op het overstijgen van de verantwoordelijkheden van bewindspersonen en decentrale overheden.

- Het vaststellen van een handreiking voor Kamerleden ter ondersteuning van de behandeling van en besluitvorming over ICT-voorstellen van het kabinet (zie bijlage II). Met deze handreiking kan de Kamer een voorstel van het kabinet toetsen alvorens het verder te behandelen en tot besluitvorming over te gaan. De Kamer draagt uiteindelijk medeverantwoordelijkheid voor het genomen besluit.

- Het adviseren van fracties om de onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van ICT binnen fracties te stimuleren. De meeste fracties hebben een ICT-woordvoerder, die binnen een fractie door collega’s kan worden betrokken bij besluitvorming in een bepaalde commissie of plenair over een ICT-project of beleid/wetgeving met een ICT-component. Daarnaast kan ook binnen de fractieondersteuning meer kennis worden gebundeld bij de behandeling van ICT-voorstellen.

- Het vergroten van de inzet en de kennis van ambtelijke ondersteuning op het terrein van ICT. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet van in totaal 1 fte. Dit deel van de ambtelijke ondersteuning heeft twee taken. Het screenen van kabinetsvoorstellen op ICT-componenten en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de betreffende commissie. Het gaat daarbij om zowel ICT-projecten als beleidsvoorstellen of nieuwe wet- en regelgeving met een directe of indirecte ICT-component.

- Daarnaast beveelt de werkgroep aan om ICT als een standaard aandachtspunt in de ambtelijke wetgevingsrapporten op te nemen. De werkgroep stelt voor de twee taken te spreiden over twee ambtelijke diensten, de Diensten Commissieondersteuning en het Bureau onderzoek en Rijksuitgaven (BOR). Concreet stelt de werkgroep voor dat 0,4 fte wordt belegd bij de staven van de commissies BZK en EZ, aangezien deze commissies ICT bij de overheid respectievelijk het bedrijfsleven in portefeuille hebben. De belangrijkste taak van de staven van deze commissies is het screenen van de voorstellen vanuit de regering en in overleg met het BOR een beknopt advies uit te brengen aan de betreffende commissie.

Wat is met bovenstaande aanbevelingen door de rijksoverheid gedaan:

Onderstaande is wat er concreet is gedaan op het gebied van beheersing ICT projecten van het Rijk.

Eind 2008 heeft het toenmalige kabinet een aantal maatregelen vastgesteld om de beheersing van de grote ICT-projecten te verbeteren (26 643, nr. 135). Deze maatregelen betroffen o.a. de aanstelling van CIO’s bij de ministeries, de inrichting van een directie Informatiseringsbeleid Rijk bij BZK, rijksbrede afspraken over architectuur en standaarden, de inhoud van projectplannen en businesscases, de aanpak van rapportages, reviews en evaluaties en de professionalisering van personeel.

Een eerste evaluatie is, bijna twee jaar na het besluit over deze maatregelen, uitgevoerd door Capgemini Consulting en voorzien van een advies van een externe commissie van deskundigen (26 643, nr. 172). Naar aanleiding van de evaluatie heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen, die aansluiten op de noodzaak van een compacte overheid.

De departementale CIO heeft met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals eerder vastgelegd meerdere instrumenten en mogelijkheden voor sturing en het beter beheersbaar maken van de grote ICT-projecten. Het gaat daarbij om alle grote ICT-projecten; zowel ten behoeve van het primaire proces als de bedrijfsvoering. Het kabinet acht het van belang dat de CIO’s hun rol breed invullen; niet alleen vanuit sturing en control, maar ook als adviseur ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top.

Projectportfoliomanagement

- Een groot ICT-project kan niet kan starten zonder een oordeel daarover van de departementale CIO.

- In het vervolg zal een project niet kunnen starten, respectievelijk voortgezet worden zonder een positief oordeel van de CIO over een project.

- De CIO-Rijk gebruikt de hem verstrekte informatie voor opname van de betreffende projecten in de jaarlijkse rapportage aan uw Kamer.

- Ingeval van een negatief oordeel door de departementale CIO wordt dit geagendeerd voor het bevoegd bestuursorgaan binnen het ministerie.

- In het kader van de uitbouw van een gestandaardiseerde rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering worden de aanschaf en het gebruik van software zoveel mogelijk geharmoniseerd.

- Daartoe worden voornemens voor investeringen door de CIO’s collegiaal gewisseld in het interdepartementale overleg van de CIO’s.

- De CIO is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de departementale projectenportfolio.

- De CIO draagt zorg voor een permanent proces waarin projecten met een ICT-component worden geïdentificeerd– met vermelding van hun risicoprofiel.

- De opdrachtgevers verstrekken de benodigde informatie aan de departementale CIO zodat deze zijn rol kan vervullen.

- Wanneer binnen een ministerie sprake is van een CIO-stelsel, waarbinnen er één departementale CIO is en grote onderdelen of/en baten-lastendiensten over een eigen CIO beschikken, zijn deze CIO’s verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de departementale CIO.

- De ‘lessons learned’ en ‘best practices’ vanuit de grote ICT-projecten en de ICT-projecten met een hoog risico zullen door de gezamenlijke CIO’s jaarlijks in hun onderlinge samenhang worden besproken. Daarmee wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van en sturing op een Rijks ICT-portfolio, en wordt hergebruik van bestaande systemen bevorderd.

Inzet van gekwalificeerd personeel, opdrachtgeverschap, kennismanagement en evaluatie

- Opdrachtgeverschap voor grote en risicovolle ICT-projecten zal als onderwerp worden opgenomen in het opleidingsaanbod van de Algemene Bestuurdienst.

- Na afronding van grote en risicovolle ICT-projecten worden deze geëvalueerd en wordt de realisatie van de businesscase getoetst.

http://www.kabinetsformatie2010.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2010/oktober/Portefeuilles_kabinet

Daartoe zullen verschillende offertes worden aangevraagd aan onafhankelijke onderzoeksbureaus.