BIJLAGE 1

Planning werkzaamheden derde kwartaal 2011

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011:

- A1 Bussum - Eemnes

- A2 Oudenrijn - Everdingen; Spoedaanpak

- A9 Alkmaar - Uitgeest; Spoedaanpak

- N9 Schoorldam; Asfalt onderhoud en reconstructie

- N11 Kerk en Zanen - Ter Aar; Onderhoud asfalt

- A12 Zoetermeer; Aanleg spitsstrook

- A16 Breda - Belgische grens; Onderhoud asfalt

- A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein; Onderhoud

- A27 Rijnsweerd - Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak

- A28 Utrecht - Amersfoort; Aanleg spitsstrook

- A29 Heinenoordtunnel; Onderhoud tunnel

- A50 Valburg - Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

- A58 Vlaketunnel; Onderhoud tunnel

- A59 Klaverpolder - Hooipolder; Groot asfalt onderhoud

- A67 Venlo - Eindhoven; Onderhoud asfalt

Trajecten waarop in het vierde kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden

- A2 Oudenrijn Everdingen; Spoedaanpak

- A6 Onderhoud Ketelbrug

- A7 Leek; Groot onderhoud

- A9 Alkmaar - Uitgeest; Spoedaanpak

- A12 Waterberg - Velperbroek

- A12 Gouda - Woerden; Aanleg spitsstrook

- A12 Zoetermeer; Afronding aanleg spitsstrook

- A27 Rijnsweerd - Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak

- A50 Valburg - Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

- A58 afronden werkzaamheden Vlaketunnel

- A67 Venlo - Eindhoven; Onderhoud asfalt

Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:

- A2 Maastricht

- A4 Burgerveen - Leiden, afgerond in 2014

- A12 Waterberg - Velperbroek, afgerond in 2014

- A12 Utrecht - Veenendaal, afgerond in 2014

- A28 Utrecht - Amersfoort, afgerond in 2013

Voor een overzicht van de projecten die in 2011 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 31-9-2011 aan.