# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Savelsbos

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H6110, H6210, H6430_C, H9120 en H9160_B

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

## Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

## Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1. Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase III) die medio juli 2011 aan EL&I en de Provincie Limburg is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS analyse voor het Savelsbos maakt deel uit van het proces van de Programmatische aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Savelsbos.  De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van Savelsbos opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt aan het beheerplan voor het Savelsbos. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. Aan de sessie van stap 5 heeft ook het waterschap Roer en Overmaas deelgenomen. De analyse tijdens de sessie van stap 5 is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS tools: herstelstrategieën en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1.  De technische analyse heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het conceptbeheerplan concept 1 dd. 07-04-2010 met de achterliggende profieldocumenten voor de habitattypen pionierbegroeiingen op rotsbodem, kalkgraslanden, ruigten en zomen, beuken-eikenbossen met hulst en eiken-haagbeukenbossen (versie najaar 2009). In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius 1.4.1.

- Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaatsgevonden. De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals LLTB, waterschap Roer en Overmaas, Milieufederatie, ANWB, gemeenten en provincie) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht. Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan zijn deskundigen geraadpleegd om hun specifieke kennis over deze materie. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats  op de Savelsbos.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategiedocumenten van mei 2011. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategiedocumenten.

## De opsomming van de maatregelen voor de beschreven habitats is niet gefilterd naar relevantie voor de PAS. De maatregelen die in PAS-verband relevant zijn, zijn wel als zodanig gemerkt.

- Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

## 2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond de analyse van gegevens over het N2000 gebied Savelsbos te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

- H6210 * Kalkgraslanden

- H6430_C * Ruigten en zomen

- H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

- H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

Binnen het N2000 gebied Savelsbos komen bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

Met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen wordt uitgegaan van de 95% versie van het aanwijzingsbesluit. Voor dit gebied betekent dit dat heischrale graslanden (H6230) als doel vervalt omdat dit habitattype niet voorkomt. Daarom is dit habitattype in deze PAS analyse niet meegenomen. Voor kalkgraslanden (H6210) wordt het doel uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit, in plaats van behoud. Ook wordt het gebied niet aangewezen voor de geelbuikvuurpad (H1193).

In onderstaande tabel is voor bovengenoemde habitattypen de instandhoudingsdoelstellingen, kritische depositiewaarden en de huidige situatie mbt stikstofdepositie opgenomen.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6110 | *Pionierbegroeiingen op rotsbodem | > | > | 1440 | 1485-1540 |
| H6210 | Kalkgraslanden | > | > | 1510 | 1455-1535 |
| H6430_C | Ruigten en zomen (droge bosranden) | > | > | 1870 | Onbekend, locatie niet bekend |
| H9120 | Beuken-eikenbossen met hulst | = | > | 1400 | 1930-2605 |
| H9160_B | Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) | = | > | 1400 | 1435-2140 |
| Legenda |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

## 3. Gebiedsanalyse

## In het Natura 2000-gebied Savelsbos komen enkele stikstofgevoelige habitattypen voor. De huidige stikstofdepositie ligt  voor alle aanwezige habitattypen rond de kritische depositiewaarde.  Voor alle instandhoudingsdoelen daalt de stikstofdepositie naar verwachting voor bijna het hele gebied tot 2030 onder de KDW. De meeste habitats zijn wat betreft kwaliteit stabiel of vertonen en stijgende lijn. Alleen eiken-haagbeukenbos vertoont een dalende trend. Door extra beheermaatregelen zal de kwaliteit verbeteren. Met de voorgenomen maatregelen worden de doelen gehaald. Deze moeten wél uitgevoerd worden omdat doelen niet automatisch gehaald worden bv als gevolg van successie, bladinval. In 2030 ligt de depositie voor alle habitattypen over bijna het hele oppervlakte onder de KDW. Voor H9120 en H92160B wordt heel lokaal de KDW nog overschreden.

### 3.1 Gebiedsanalyse H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem op standplaatsniveau

HS: 0,02 ha. Kwaliteit matig omdat het bij het habitat zoals het nu aanwezig is slechts om een rompgemeenschap gaat (Alysso-Sedion).

Trend: Tot voor kort gelijkblijvend, maar recent is er herstelbeheer uitgevoerd ter verbetering van de abiotische situatie (vrijstelling van bomen, struiken enz) op de Riesenberg en de Wolfskop en ook op een nieuwe locatie (Trichterberg) is het milieu geschikt gemaakt. De recente trend is daarmee positief. Verwachting is daarom dat er nu autonoom uitbreiding van kwaliteit en areaal op zal treden.

Doelstelling: Uitbreiden areaal en verbeteren kwaliteit

#### 3.1.B Systeemanalyse H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Het habitat komt voor in het krijtlandschap en dan daar waar het gesteente dagzoomt. Dat is in het Savelsbos op plaatsen waar dagbouwgroeven van mergel aanwezig zijn en steile kalkwanden hebben achtergelaten. Op dergelijke plaatsen is er geen ophoping van organische stof. Het habitat floreert alleen bij voldoende licht.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Kritische depositiewaarde (KDW): 1440 mol N/ha/jr

- beheer is lastig vanwege de steile hellingen en is minder intensief geweest dan wenselijk. Daardoor is successie voortgeschreden en is er ook meer beschaduwing gekomen van het omringende bos.
- het gaat om kleine, ruimtelijk gescheiden oppervlakten waardoor er moeilijk uitwisseling is tussen de verschillende, ruimtelijk gescheiden groeiplaatsen.
- N-depositie veroorzaakt meer primaire productie en daardoor de opbouw van humuslagen en ook veroorzaakt deze primaire productie dat de successie naar bos toeneemt.

#### 3.1.D Leemten in kennis H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

In het algemeen is er voldoende kennis over dit habitat en abiotische situatie. 
Er is enige zorg over de kolonisatiemogelijkheden van de goede plekken en over het al dan niet aanwezig zijn van een goede zaadbank.

### 3.2 Gebiedsanalyse H6210 * Kalkgraslanden

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H6210 * Kalkgraslanden op standplaatsniveau

HS: 0,34 ha, van goede kwaliteit. Lokaal is de kwaliteit iets minder door vergrassing – het gaat om de rompgemeenschap met gevinde kortsteel (Zure Dries, Wolfskop). Ook aan typische soorten ontbreken er nog wel wat soorten. Daarnaast komen geïsoleerde verruigde graslanden voor, die nu niet kwalificeren.

Trend: Overal is de trend stabiel. De Zure Dries is al langer stabiel, de Wolfskop is nu positief door recent beheer. Door de bodemopbouw zullen zich op de Keerderberg kalkgraslandfragmenten kunnen ontwikkelen te midden van een mozaïek met kalkrijke kamgrasweiden. Ook komen locaties voor, die niet kwalificeren (Riesenberg), maar wel ondersteunend werken voor de kwalificerende delen.

Doelstelling: (95% versie) uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit

#### 3.2.B Systeemanalyse H6210 * Kalkgraslanden

Kalkgraslanden komen in het Heuvelland voor op plaatsen waar het kalkgesteente ondiep aanwezig is op krijtverweringsbodems, buiten bereik van het grondwater. Het habitattype komt voor op hellingen, met name op die op het zuiden zijn geëxponeerd.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6210 * Kalkgraslanden

KDW: 1510 mol N/ha/jr

- het habitat beslaat erg kleine, ruimtelijk gescheiden oppervlakten, waardoor uitwisseling van soorten bemoeilijkt is.

- N-depositie, dat eutrofiëring en vergrassing met vooral gevinde kortsteel veroorzaakt. Beide hebben tot gevolg dat typische vegetaties en soorten weggeconcureerd worden, humusvorming het substraat minder geschikt maakt en er verzuring optreedt en er mogelijk versneld successie naar bos optreedt. 

- successie naar bos treedt ook op door te weinig beheer.

- inspoeling van afstromend water met aanhangende grond en voedingsstoffen vanaf bovengelegen gronden die in beheer zijn bij landbouw. Dit speelt op de Keerderberg. Door deze inspoeling treedt er lokaal eutrofiëring op en komen zelfs brandnetelvegetaties in het kalkgrasland voor.

#### 3.2.D Leemten in kennis H6210 * Kalkgraslanden

De verhouding tussen de invloed van oppervlakkige instroming en de N-depositie is niet duidelijk.

Verhelderend zou verder zijn als er meer zicht was op de snelheid van successie onder invloed van N-depositie, zodat er op dat punt zo nodig maatregelen opgenomen kunnen worden.

### 3.3 Gebiedsanalyse H6430_C * Ruigten en zomen

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H6430_C * Ruigten en zomen op standplaatsniveau

HS: onbekend, maar het is onwaarschijnlijk dat het niet voorkomt omdat in het algemeen droge ruigten bijna overal wel voorkomen en omdat ook kruisbladwalstro (een van de soorten die de droge ruigten als habitattype kwalificeren) in het Savelsbos voorkomt. Het habitattype is echter niet uit karteringen te halen - dat heeft een methodische achtergrond. Op de habitatkaart is een zoekgebied aangegeven.
De ervaring vanuit het beheer is dat het habitattype verschijnt na kapwerk in de bosranden; het voorbestaan is dus niet zo in het geding.

Kwaliteit: onbekend bij gebrek aan meetgegevens.

Trend: onbekend bij gebrek aan meetgegevens.

Doelstelling: uitbreiden areaal en verbeteren kwaliteit

#### 3.3.B Systeemanalyse H6430_C * Ruigten en zomen

De droge ruigten en zomen waar het hier om gaat komen voor als randvegetaties van bossen en dus op kapvlakten, langs paden en bosranden en dergelijke. Op dergelijke plaatsen is er een iets grotere omzetting van organische stof en is het milieu iets voedselrijker dan in de directe omgeving. Bovendien is daar voldaan aan de vereiste grotere lichthoeveelheid.
Van nature en zonder beheer treedt er successie op naar bos en verdwijnt de zoom. Het is een tussenstadium tussen "grasland" en "bos".  Grasland wordt in de regel als grasland beheerd en daarom kort gehouden; bos wordt in de regel beheerd als bos en dat levert met de jaren een hoog bos op. De successiestadia die tussen bos en grasland in liggen komen als gevolg daarvan weinig voor; meestal treffen we als gevolg van beheer dus harde overgangen aan van enerzijds grasland en anderzijds bos (dus zonder overgang) met ruigten en zomen).

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6430_C * Ruigten en zomen

KDW: 1870 mol N/ha/jr

- Het is een tussenstadium tussen "grasland" en "bos"; meestal treffen we als gevolg van beheer harde overgangen aan van enerzijds grasland en anderzijds bos (dus zonder overgang) met ruigten en zomen). Dit behoeft aandacht in het beheer.

- optreden dominerende soorten (brandnetel, zevenblad) als gevolg van eutrofiëring.

#### 3.3.D Leemten in kennis H6430_C * Ruigten en zomen

- verspreiding van het habitattype is onvoldoende bekend

- De verhouding tussen de invloed van oppervlakkige instroming en de N-depositie is niet duidelijk.

### 3.4 Gebiedsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

#### 3.4.A Kwaliteitsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst op standplaatsniveau

HS: Het habitattype heeft een oppervlak van 29 ha, hiervan heeft het grootste deel (21 ha) een goede kwaliteit.

Trend: De trend is dat het areaal toeneemt doordat het onderliggende eiken-haagbeukenbos overgaat in dit habitattype.

Kwaliteit: De trend van de kwaliteit is onbekend. De geringe oppervlakte heeft tot gevolg dat de kwaliteit ook niet optimaal kan zijn.

Doelstelling: Behoud areaal, verbeteren kwaliteit.

#### 3.4.B Systeemanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

In het heuvelland staat habitattype vooral aan de bovenkant van de hellingen. Deze locaties zijn het minst gebufferd en zijn buiten bereik van grondwater. In het Savelsbos komt dit aan de oostkant van het gebied voor op de rand van het plateau.

#### 3.4.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

KDW: 1400 mol N/ha/jr

- N-depositie heeft eutrofiëring en verbraming tot gevolg. 
- Er treedt verzuring op agv het strooisel van m.n. de beuk en eik. Dit strooisel verteert heel langzaam, waardoor de kruidlaag niet tot ontwikkeling komt.

#### 3.4.D Leemten in kennis H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Het voorkomen van kwalificerende en niet kwalificerende braamvegetaties is nu niet duidelijk.  Daardoor is er moeilijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de braamsoorten die zeldzaam zijn, niet woekeren en bijdragen aan de natuurlijke diversiteit, en anderzijds de braamsoorten die indiceren voor toegenomen voedselrijkdom en die woekeren en daardoor kenmerkende vegetaties wegdrukken. Dit moet nader worden uitgezocht in een gerichte kartering.
Het voorkomen van het kwalificerende habitattype in relatie tot eiken-haagbeukenbossen is niet duidelijk. Op de huidige habitatkaart zijn de beide habitattypen onvoldoende van elkaar gescheiden. Een nieuwe kartering moet meer duidelijkheid bieden over de omvang en het huidige areaal van beide bostypen. Nu is slechts een schatting mogelijk.

### 3.5 Gebiedsanalyse H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

#### 3.5.A Kwaliteitsanalyse H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen op standplaatsniveau

HS: Het habitattype beslaat een areaal van 163 ha. Merendeels is het habitattype van goede kwaliteit. Er zijn ook delen met bramenstruwelen van braamsoorten die niet tot de kwalificerende vegetaties behoren, die reageren op voedselrijkdom en die door woekering kenmerkende vegetaties wegdrukken. Deze liggen vooral aan de oostkant.

KDW: 1400 mol N/ha/jr

Trend: In het Savelsbos neemt de typische sub-associatie af ten gunste van wat voedselrijkere sub-associaties. Dit betekent dat de kwaliteit van dit habitattype afneemt.

Kwaliteit: Het oppervlak en kwaliteit van braamstruweel is onvoldoende onbekend (Zie eikenbeukenbossen met hulst). Een goede kwaliteitsanalyse kan op deze manier niet gemaakt worden.

Doelstelling: behoud areaal, verbeteren kwaliteit

#### 3.5.B Systeemanalyse H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

In het heuvelland komt eiken-haagbeukenbos voor op hellingen waar de kalk relatief ondiep zit. In het heuvelland is het habitattype grondwateronafhankelijk. De bodem heeft voldoende capillaire werking. De mergel in de ondergrond zorgt voor buffering.De vochttoestand onder eiken-haagbeukenbos wisselt sterk gedurende het jaar, vochtig in de winter en uitdrogend in de zomer.

#### 3.5.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

- instroming van oppervlakkig water (met grond en voedingsstoffen) vanuit het landbouwgebied. Hierdoor treedt eutrofiering en verbraming op. 
- N-depositie heeft hetzelfde effect. 
- Er treedt verzuring op agv het strooisel van m.n. de beuk en eik. Dit strooisel verteert heel langzaam, waardoor de kruidlaag niet tot ontwikkeling komt.
- Door het ouder worden van het bos neemt de lichtinval op de bodem af. De consequentie is dat de biodiversiteit afneemt. Bovendien neemt hierdoor de beuk toe.

#### 3.5.D Leemten in kennis H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

Naar de meest wenselijke vorm van cyclisch beheer in eiken-haagbeukenbossen is nog studie gaande door het OBN-deskundigenteam Heuvelland.
-Het voorkomen van nitrofiele braamvegetaties is onbekend. 
-Het voorkomen van het kwalificerende habitattype in relatie tot beuken-eikenbossen met hulst is niet duidelijk. Op de huidige habitatkaart zijn de beide habitattypen onvoldoende van elkaar gescheiden. Een nieuwe kartering moet meer duidelijkheid bieden over de omvang en het huidige areaal van beide bostypen. Nu is slechts een schatting mogelijk. 
-In het Savelsbos treedt verruiging op in de randzone van het bos. Over het algemeen treedt verruiging op bij habitats die gevoelig zijn voor voedingsstoffen. Voor het Savelsbos en omgeving geldt dat deze zowel afkomstig kunnen zijn uit de atmosfeer (NOx en SOx) als uit afstromend regenwater van de omringende akkers (N, P en Cu). In het bos zijn op een aantal plaatsen wel slibbanen zichtbaar. Er is echter geen algeheel inzicht van het voorkomen van ruigten, de verschillende ruigtesoorten en de locaties waar afstromend water en slib het bos in stroomt. onderzoek naar op de samenhang van: (1) verruiging in de bovenste delen van het bos, (2) hydrologie ter plekke en de relatie met grondgebruik en helling.

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

Het Savelsbos ligt op een gradiënt van het hooggelegen plateau naar het Maasdal. De gradiënt kenmerkt zich door verschil in bodem (= diepteligging kalkgesteente). Aan de bovenkant van de gradiënt ligt het gesteente relatief diep en komt er eikenbeukenbos met hulst voor. Lager op de helling is dat eiken-haagbeukenbos en onderaan - waar de grondwaterinvloed toeneemt en er meer colluvium aanwezig is is dat (in principe; niet in het Savelsbos omdat er daar geen grondwaterinvloed is) Vochtig Alluviaal bos (Ulmion). Binnen het eiken-haagbeukenbos is er bovendien een gradiënt te zien in de samenstellende vegetatie eenheden: bovenaan associaties met klaverzuring, middenin die met orchideeën en onderaan (op het colluvium) die met daslook.
Een tweede gradiënt die er in principe zou kunnen zijn is die tussen opgaand bos via mantels en zomen naar grazige vegetaties.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H6110 * Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Strategie: Schaduwwerking opheffen

Maatregel (Niet PAS): bos dat schaduw geeft op het habitat, terugzetten. Dit betreft bosopslag buiten het areaal van het habitattype zelf, maar het habitattype in de schaduw stelt. De maatregel moet met enige regelmaat worden herhaald.

Strategie: uitbreiden areaal

Maatregel: Uitbreidingsmogelijkheden liggen er op de Keerderberg ter hoogte van de hondentrainingsvelden. Het bos op en voor de helling kan gekapt worden.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H6210 * Kalkgraslanden

Strategie: Afvoer voedingsstoffen

Maatregel (PAS): Op de Keerderberg was het beheer onvoldoende intensief en daardoor niet adequaat.  Dit betekent dat op de Keerderberg het intensievere beheer dat onlangs is ingezet (intensievere begrazing) gecontinueerd moet worden en consequent moet worden volgehouden. Dat kan niet worden uitgesteld tot BP2 om de huidige nog aanwezige waarden niet verloren te laten gaan. Op de Wolfskop is de intensiteit van beheer voldoende en kan het huidige beheer voortgezet worden.

Maatregel (PAS): Onderzoek op de Keerderberg heeft aangetoond dat door kleinschalig plaggen soorten van kalkgraslanden, die nog in de zaadbank voorkomen weer tot bloei komen. Door maaien en afvoeren en kleinschalig plaggen krijg je een mozaïek van vegetaties.

Matregel (PAS): De Zure Dries ligt midden in het bos. Dit betekent dat de randen opengehouden moeten worden waardoor eutrofiëring van bladval vanuit het bos voorkomen wordt. Ook neemt de expositie toe, waardoor als gevolg van meer zonlicht er meer organische stof kan verbranden. De maatregel moet regelmatig worden herhaald.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H6430_C * Ruigten en zomen

Strategie: Opheffen kennisleemtes

Maatregel: Uitvoeren onderzoek naar voorkomen (vegetatiekartering) en potenties van het habitattype.

Strategie: terugdringen successie

Maatregel (PAS): op een aantal plaatsen bosranden kappen en/of maaien en onderaan de Riessenberg  begrazen Eveneens opslag op bestaand areaal regelmatig kappen

### 4.4 Herstelstrategie en maatregelen H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Strategie: Geen. Er zijn geen adequate herstelstrategieën bekend

Strategie: Opheffen kennisleemtes

Maatregel: uitvoeren van een onderzoek naar het voorkomen (vegetatiekartering) van het habitattype

### 4.5 Herstelstrategie en maatregelen H9160_B * Eiken-haagbeukenbossen

Strategie: aanpassen beheer

Maatregel (PAS): Herintroductie cyclisch beheer met hakhout en overstaanders op structurele wijze. Dat wil zeggen dat het een lange termijn-proces is dat pas na enige kapcycli resultaat boekt. Dat betekent ook dat dit beheer niet meteen over een grote oppervlakte moet worden ingezet, maar lerenderwijs (en begeleid door een goede en doelgerichte monitoring). Omdat hier een kennisleemt is, gaan we vooralsnog uit van een kapcyclus van 1 x in 8 jr (preadvies hellingbos, Bobbink et al, 2010)
Maatregel (PAS): De gradiënt tussen bos en bosranden wordt hersteld door een kapcyclus te introduceren in het gedeelte van het Eiken-haagbeukenbos tegen de zuidgrens van het Natura-gebied (bij het trappenpad). Daar komen nu primaire bosvegetaties voor waarin nog restanten van kalkrijke struweel aanwezig zijn.

Strategie: Opheffen kennisleemtes

Maatregel (PAS):onderzoek naar op de samenhang van: (1) verruiging in de bovenste delen van het bos, (2) hydrologie ter plekke en de relatie met grondgebruik en helling.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

De stikstofgevoelige soorten zijn impliciet meegenomen door het leefgebied van deze soorten te koppelen aan habitattypen. Wanneer de maatregelen voor de betreffende habitattypen worden uitgevoerd, liften de soorten hierop mee.

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

Er is geen negatieve interactie met andere vegetaties en soorten. De maatregelen voor de habitattypen werken wel in positieve zin voor andere vegetatietypen en bijzondere soorten, zoals de Spaanse vlag.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

De maatregelen voor de habitattypen werken wel in positieve zin voor andere vegetatietypen en bijzondere soorten, zoals de Spaanse vlag. Voor vleermuizen is er geen effect van stikstof depositie.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

In het voorgaande hebben we al een integraal maatregelenpakket opgesteld. De maatregelen zijn niet onderling strijdig. Daarom is er gene aparte synthese nodig na de eerdere opsomming van maatregelen.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Van het bos is geen goede kartering beschikbaar, zodat er van het voorkomen van wel / niet kwalificerende braamsoorten geen goed beeld is. En daarom is ook onzeker in welke mate nu de goede maatregelenset is geformuleerd. Aan de hand van de onzekerheden zijn onderzoeksopgaven voor de 1e beheerplanperiode geformuleerd. 
Daarenboven is er voor beuken-eikenbossen met hulst zelfs niet eens een goede herstelstrategie bekend (zie het PAS herstelstrategiedocument.).
Het versnipperde areaal van enkele habitattypen is een mogelijke belemmering voor herstel.

Ondanks deze tekortkomingen is het mogelijk om in het Savelsbos de doelen te halen.

SAVELSBOS - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket (overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstel strategieën)

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Terugdringen successie:

- Bos kappen  + verwijderen opslag op bestaande plekken (H6110, H6210)

- Begrazing (H6210)

- Kleinschalig plaggen (H6210)

- (Eventueel) opbrengen maaisel (H6210)

- Terugzetten bos + verwijderen opslag op bestaand areaal (H6210, H6430_C)

- Maaien en afvoeren (H6430_C)

Aanpassen beheer

- Herintroductie hakhoutbeheer (H9160_B)

Vaststellen Huidige situatie

- Vegetatiekartering incl kartering storingssoorten (H9120, H9160_B, H6430_C)

- Onderzoek van akkers oppervlakkig afstromend regenwater (H9120, H9160_B)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Terugdringen successie:

- Omringend bos  kappen (H6110, H6210)

- Terugzetten omringend bos + verwijderen opslag op bestaand areaal (H6430_C)

Aanpassen beheer

- Herintroductie hakhoutbeheer (H9160_B)

- Extra maaien en grazen op de Keerderberg (H6210); uitstel niet gewenst om restanten van oud kalkgrasland te redden.

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

Terugdringen successie:

- Terugzetten bos + verwijderen opslag op bestaand areaal (H6110, H6210, H6430_C)

- Boskap op dalwand Keerderberg (H6110)

- Begrazing (H6210)

Aanpassen beheer

- Hakhoutbeheer continueren (H9160_B)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Terugdringen successie:

- Omringend bos kappen (H6110, H6210)

- Terugzetten bos + verwijderen opslag op bestaand areaal (H6430_C)

Aanpassen beheer

- Hakhoutbeheer continueren (H9160_B)

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de  ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwd u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of  de maatregelen  bewezen, een  vuistregel, of een  hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de  stikstofgevoelige habitattypen

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategiëen | Randvoorwaarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H6210 | Terugdringen successie: |  Begrazing | Bewezen voor H6210 |  | Door begrazing is een verbetering opgetreden. Beheer moet consequent volgehouden worden. |
|  | H6210 |  |  Kleinschalig plaggen en eventueel opbrengen van strooisel | Bewezen voor H6210 |  |  |
|  | H6110, H6210 |  |  Bos kappen + verwijderen opslag op bestaand areaal | Bewezen voor H6110, nieuw voor H6210 want geen successie maar vanwege zonval op habitat |  | Op een aantal potentiële is bos teruggezet en is het habitat teruggekomen. Voor H6210zal moeten blijken of hierdoor de kwaliteit verbetert. |
|  | H6430_C |  |  Terugzetten bos + opslag verwijderen op bestaand areaal | Vuistregel | Op basis van bodemsamenstelling en soorten een inschatting maken van potentiële locaties |  |
|  | H6430_C |  |  Maaien en afvoeren | Vuistregel |  |  |
|  | H9160_B | Aanpassen beheer |  Herintroductie hakhoutbeheer | Vuistregel |  | Wijkt af van de herstelstrategie, maar bladinval en daardoor eutrofiering speelt hier. |
|  | H9120, H9160_B, H6430_C | Onderzoek |  Onderzoek naar afstroming vanuit landbouwgebied |  |  |  |
|  | H6430_C, H9120, H9160_B | Onderzoek |  Vegetatiekartering |  |  |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H6210 | Terugdringen successie: |  Kleinschalig plaggen en eventueel opbrengen van strooisel | Bewezen voor H6210 |  |  |
|  | H6210 |  | Extra maaien en grazen op de Keerderberg | Bewezen |  |  |
|  | H6110 |  | Boskap op/voor de kalkwand op de Keerberberg thv hondenterrein | Bewezen |  |  |
|  | H6110, H6210 |  |  Bos kappen + verwijderen opslag op bestaand areaal | Vuistregel |  | Op een aantal potentiële is bos teruggezet en is het habitat teruggekomen. Voor H6210zal moeten blijken of hierdoor de kwaliteit verbetert |
|  | H6430 |  |  Terugzetten bos + opslag verwijderen op bestaand areaal | Vuistregel |  |  |
|  | H9160_B | Aanpassen beheer |  Herintroductie hakhoutbeheer | Vuistregel |  | Het zal moeten blijken in de praktijk of hierdoor de kwaliteit verbetert. |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

Momenteel kan met de bestaande vegetatiekartering onvoldoende het onderscheid gemaakt worden tussen Beuken-Eikenbos en Eiken-haagbeukenbos. Voor de Ruigten en Zomen moeten karakteristieke soorten in kaart gebracht worden.

In het Savelsbos treedt verruiging op in de randzone van het bos. Over het algemeen treedt verruiging op bij habitats die gevoelig zijn voor voedingsstoffen. Voor het Savelsbos en omgeving geldt dat deze zowel afkomstig kunnen zijn uit de atmosfeer (NOx en SOx) als uit afstromend regenwater van de omringende akkers (N, P en Cu). In het bos zijn op een aantal plaatsen wel slibbanen zichtbaar. Er is echter geen algeheel inzicht van het voorkomen van ruigten, de verschillende ruigtesoorten en de locaties waar afstromend water en slib het bos in stroomt. onderzoek naar op de samenhang van: (1) verruiging in de bovenste delen van het bos, (2) hydrologie ter plekke en de relatie met grondgebruik en helling.

Bij hakhoutbeheer is het algemene principe bekend. De resultaten zijn op een aantal plekken succesvol, op andere locaties is het idee dat het meer tijd nodig heeft om natuurwaarden te herstellen.

Voor H6110 is onzekerheid over het voorkomen van een zaadbank waardoor vestiging onzeker is.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden

Bij Ruigten en Zomen worden nu op basis van bodem en de aanwezigheid van soorten een inschatting gemaakt van de kansrijkheid van locaties. Op basis van deze veldkennis zijn nu door de beheerder met succes op een drietal locaties maatregelen uitgevoerd. Mogelijk zijn er meer potentiële locaties. Voor de maatregelen voor de PAS maakt het onderscheid tussen Eiken-haagbeukenbos en Beuken-Eikenbos niet uit, de KDW voor beide bostypen is hetzelfde. Voor de rapportage naar Brussel is het wel van belang om het juiste areaal Eiken-haagbeukenbos te kennen.

Voor H6110 wordt door de te treffen maatregelen het milieu geschikt gemaakt. Daarna moet uit vegetatie monitoring blijken of vestiging optreedt. Indien dit niet zo is moet een landelijke afweging gemaakt worden of een zaadbank aangebracht moet worden.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

Monitoring is belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Het hierboven genoemde onderzoek naar het effect van de instroming is belangrijk om het onderscheid te kunnen maken tussen het effect van stikstofdepositie en het effect van instroming. Dit is belangrijk om de effectiviteit van PAS-maatregelen wel eens beperkt zouden kunnen worden door de instroming.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelstellingen worden geconstateerd?

Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting).

Mocht de kwaliteit ondanks maatregelen achteruit gaan, dan kan het hakhoutbeheer bijgesteld worden. In de praktijk betekend dit dat er extra kapplaatsen gezocht moeten worden, waardoor de kosten voor dit toch al dure beheer hoger worden.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen  kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1a Voor alle instandhoudingsdoelen ligt de stikstofdepositie in 2030 onder de KDW. De meeste habitats zijn wat betreft kwaliteit stabiel of vertonen en stijgende lijn. Alleen eiken-haagbeukenbos vertoont een dalende trend. Door extra beheermaatregelen zal de kwaliteit verbeteren. Met de voorgenomen maatregelen worden de doelen gehaald. Deze moeten wél uitgevoerd worden omdat doelen niet gehaald worden bv als gevolg van successie, bladinval. Bovendien zitten er onzekerheden in het model en in de uitvoering van het beleid, waardoor de werkelijke stikstofdepositie die in 2030 wordt gemeten hoger uit kan vallen.

Toelichting categorieënindeling: Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

Nadere uitwerking

Categorie 1 a.  Redelijkerwijs geen twijfel

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

De achteruitgang van de  kwaliteit en/of oppervlakte  van de stikstofgevoelige habitattypen  wordt gestopt (of is niet aan de orde gezien de ontwikkelingen sinds aanwijzing) en er zal naar verwachting overtuigende verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats gaan optreden.

Onderbouwing:

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats gaat al vooruit

- er is zicht op het verdwijnen van de overschrijding van de KDW

- er worden maatregelen getroffen die wetenschappelijk of in praktijk zijn getoetst

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd

- er is voldoende informatie voor handen

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig met de kennisleemten omgegaan.

Kortom met dit pakket aan maatregelen en deze daling van depositiekan het volgend gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

Savelsbos – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen) en enigszins door de daling van de achtergronddepositie. Gemiddeld voor het gebied daalt de depositie van ca 1540 mol N/ha/jr in 2010 naar 1240 mol N/ha/jr in 2030.

- Door de ligging van de habitats in het gebied en de ruimtelijke verspreiding van de depositie kunnen voor de afzonderlijke habitats grote verschillen optreden. In 2010 was voor het grootste deel van H9120 en H9160_B de depositie tot 2 * de KDW. Voor H6210 en H6110 lag de depositie rond de KDW. In 2030 ligt de depositie voor H6110 en H6210 onder de KDW. Voor H9120 en H92160B wordt heel lokaal de KDW nog overschreden. De uitkomsten van Aerius zijn samengevat in onderstaande tabel.

Op de huidige habitattypenkaart staat het habitat H6430_C niet aangegeven en komt daarom ook niet in bovenstaande tabel voor. In de vegetatiekartering van 2001 is het habitat niet aangetroffen. Recentelijk is bos gekapt en komt het habitattype voor (nog niet op de habitattypenkaart). Omdat de KDW voor dit habitattype 1870 mol N/ha/jr is en de huidige depositie ca. 1540 mol N/ha/jr, is de verwachting dat er in de huidige situatie geen sprake is van overschrijding van de KDW.

Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

Op gebiedsniveau zijn de grootste bijdragen aan de depositie afkomstig uit buitenland en de achtergronddepositie. Samen hebben ze in 2010 een depositie van ca 1200 mol N/ha/jr. In 2030 neemt dit af tot 970 mol N/ha/jr; vooral door maatregelen in het buitenland. Voor het hele gebied ligt de depositie in 2030 gemiddeld onder de KDW van de meest gevoelige habitattypen H9120 en H9160_B. Lokaal treedt er nog een overschrijding op.

Voor H6110 en H6210 ligt de depositie in 2030 voor het hele gebied onder de KDW.

Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Uitbreidingsdoelstellingen voor het gebied zijn:

- H6110 Pioniersbegroeiing op rotsbodem uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit

- H6430_C Ruigten en zomen uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit

- H9120 Beuken-eikenbossen met hulst verbeteren kwaliteit

- H9160_B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland) verbeteren kwaliteit

Tussen 2010 en 2030 neemt de depositie met 280 mol af. Voor H6110, H6210, H6430_C, H9120 en H9160_B  ligt de depositie in 2030 gemiddeld onder de KDW. Of instandhouding van alle habitats in de toekomst met het huidige areaal en kwaliteit behouden kan worden hangt in hoge mate af van het op orde krijgen van overige omstandigheden (beheer). Behoud van areaal en kwaliteit is geborgd door  beheermaatregelen (zie stap 4 confrontatie).

Voor de hierboven genoemde habitattypen kan wat stikstof betreft aan de behouds- en aan de uitbreidingsdoelstelling (areaal en kwaliteit) voldaan worden omdat de depositie in 2010 voor H6430_C en H6210 al onder de KDW ligt en in 2030 voor de overige habitats onder de KDW ligt. Of de uitbreidingsdoelstelling gehaald wordt hangt af van het op orde krijgen van de overige omstandigheden (beheer).

Er is enige ontwikkelruimte. Dit is wel plaatselijk en zal nader uitgezocht moeten worden.

Vraag c. Een salderingsbank van nut om ruimte te scheppen voor economische ontwikkelingen ?

…deze vraag is niet vanuit ecologie te beantwoorden ….

Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is er geen aanleiding om het pakket maatregelen te veranderen. Het pakket zoals gepresenteerd in stap 4 is daarmee het integrale pakket met maatregelen.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aeriusanalyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG-ecoloog), Sjaak Vorstermans en Arnout-Jan Rossenaar (SBB ecologen), Ton Geensen (DLG-Hydroloog), Tineke ter Heerdt (projectleider), Maartje van Moll(planschrijver)

Maurice Franssen

De geconsulteerde deskundigen zijn: D. Groenendijk (Vlinderstichting), W. Bosman (Ravon), P. Hommel (Alterra), F. van Westreenen (Staatbosbeheer), N. Smits (RUU), C. van Rooijen (rijkdienst cultureel erfgroed), J. van de Zande en M. Wenneker (Wageningen universiteit), R. Krekels.

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).

H6110 – Pionierbegroeiingen op rotsbodem

H6210 – Kalkgraslanden

H9120 – Beuken-eikenbossen met hulst

H9160_B – Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)