Concept inleidende tekst ( puntsgewijs)  in hoofdstuk 8 bij het maatregelenprogramma

De uitvoering van het maatregelenprogramma

(deze werkwijze zal mogelijk op termijn een plek krijgen binnen het werken met streekagenda’s en de afspraken die daarover binnen de provincie met de streek worden gemaakt).

- De uitvoering van – in elk geval de eenmalige inrichtingsmaatregelen- wordt getrokken door een programmateam samengesteld uit Provincie Fryslan, Wetterskip Fryslân, IFG, SBB. Er wordt een programmatrekker aangewezen.  Dit programmateam stuurt de uitvoering aan binnen de eigen organisatie. Binnen de provincie Fryslân zal nagegaan worden of het projectbureau Friese Meren hierin een rol kan spelen in combinatie met het projecttrekkerschap voor het mitigatiepakket.

- Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is de opdracht van dit programmateam te verbreden met de uitvoering van het mitigatiepakket fase 2 Friese Meren en de opdracht van Wetterskip Fryslan voor de uitvoering van maatregelen van de kaderrichtlijn Water (KRW) en evt nog de afronding van het versterken van Oevers en Kaden.

- In dat programmateam wordt gezocht naar de benutting van de optimale samenhang tussen de uitvoering van de diverse maatregelen.

- Daarbij voorgesteld wordt in de uitvoering gebiedsgewijs (bijvoorbeeld in eerste instantie die van de begrenzing van de oevers en kaden projecten) te gaan werken.

- In het maatregelenprogramma wordt per maatregel een trekker(s) benoemd.

- Het kan blijken dat er maatregelen zijn waarvan niet duidelijk is wie trekker is omdat het nog niet aansluit bij de tot nu toe afgesproken werkwijze. Wel is duidelijk dat deze maatregelen vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid uitgevoerd moeten worden. Over het trekkerschap van dergelijke maatregelen kan worden afgesproken dat in het programmateam tussen de betrokken partijen nadere afspraken gemaakt worden.

- Er kan worden afgesproken dat door het programmateam naar ontbrekende €€ worden gezocht (financiering p.m.)

- De partijen die financieel verantwoordelijk zijn voor maatregelen worden in het maatregelenprogramma genoemd.

- In het voorgestelde maatregelenprogramma worden kosten globaal geraamd en toegezegd. In dit programmateam worden de ramingen beter uitgewerkt. Op basis daarvan worden definitieve financiële afspraken gemaakt (instemming gevraagd).

- Voor de uitvoeringsmaatregelen wordt vanuit de diverse partijen financieel bijgedragen vanuit de vaststaande verantwoordelijkheden. De verdeelsleutels (zoals die nu worden gehanteerd in het PMJP) worden beschreven, voor zover bekend. Voor de overige noodzakelijke maatregelen die wel bij de verantwoordelijkheid van de partijen horen, maar waar nu nog geen afspraken over zijn worden verdeelsleutels afgesproken.

In het maatregelenprogramma worden inrichtingskosten en beheerkosten uit elkaar getrokken.

Hoe dit maatregelenprogramma te hanteren

- Dit maatregelenprogramma is vastgesteld na discussie en overleg met diverse partijen.

- De genoemde maatregelen zijn instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om voor het gebied op termijn de waarden die we hebben meegekregen te behouden.

- Het is een mix van maatregelen die gezamenlijk nodig zijn om de diverse Natura 2000 doelen in het merengebied te bereiken / behouden.

- De locatie van de maatregelen en van de zoekgebieden is via discussie met de terreinbeheerders en de gebruikers van het gebied, provincie en WF bepaald.

- Bij de uitvoering wordt in eerste instantie de maatregelenkaart als uitgangspunt genomen voor de te realiseren inrichting/ aanpassing beheer.

- Als er zich in de uitvoeringsperiode kansen voordoen voor het realiseren van maatregelen op andere locaties of wanneer er discussies spelen om te schuiven in de aard van de maatregelen, dan dient met een aantal principes rekening te worden gehouden:

- Wijzigingen in het maatregelenprogramma die bijdragen aan het robuuster maken van het systeem als inundatie landschap zijn positief.

Vanuit het KRW beleid (WF) is de benadering: - Van winterpolder naar zomer polder is positief - Van zomerpolder naar ‘voor de boezem liggend’ is positief - Afsluiten van de boezem is niet positief indien het gebied om het peil te laten zakken moet afwateren naar de achterliggende polder, en indien het gebied bij calamiteiten niet kan worden ingezet als buffer. Het afsluiten is wel positief als het uitzakken van het peil op een natuurlijke manier gaat, via verdamping, en indien het gebied bij calamiteiten wel kan worden ingezet als boezemberging. - Het verlies aan boezemoppervlak dient gecompenseerd te worden. - Er wordt gewerkt met een saldobenadering. Vanuit N2000: - Omdat er een mix van maatregelen voor de diverse doelsoorten is afgesproken , dient bij het wijzigen van de maatregelen deze mix te worden bewaakt. Het maatregelenpakket dient immers voor de diverse instandhoudingsdoelen voldoende resultaat op te leveren. Daarbij is de verhouding van de maatregelenmix die nu is voorgesteld in het beheerplan het uitgangspunt. Als dat verschuift door wijzigingen zal er dus gezocht moeten worden naar vergelijkbare maatregelen op andere locaties. - De realisatie van natuurvriendelijke oevers in het daarvoor aangegeven zoekgebied is op zich niet strikt locatiegebonden. De natuurvriendelijke oevers vervullen echter naast de functie van leefgebied ook die van verbinding tussen de leefgebieden van de doelsoorten. Daarom dient bij de realisatie van het maatregelenprogramma dit aspect voor de locatiekeuze wel te worden betrokken. (er wordt daarbij uitgegaan van het realiseren van tenminste een oppervlakte van.. ha natuurvriendelijke oever, conform de opgave van de KRW).

- De plek waar afspraken over deze wijzigingen, nadere uitwerking van het maatregelprogramma worden gemaakt is in principe de beheer(plan)commissie. Binnen de hierboven beschreven ruimte kan de programmatrekker hierin ook beslissingen nemen.

- Vragen of discussies die de uitgangspunten en afspraken van het beheerplan ter discussie stellen worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en eventueel andere betrokken partijen.

Tabel 8.xOverzicht maatregelen, financiering en planning. De nummers van de maatregelen zijn te vinden in de bijgevoegde figuren.

| Maatregel |  | Trekker | Bij de uitvoering betrokken partijen | Financiering door / type | Bedrag (Nu nog indicatief Afspraak met aanwezigen? Hoe nader invullen?) | Wanneer Uitvoeren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Inrichtingsmaatregelen |  |  |  |  |  |
| A | Moerasgebied met dynamisch peil: vernatten graslandpolders |  |  |  |  |  |
| 1 | Analyse van bestaande situaties Vernatten graslandpolders (tbv van maatregel 2) / peildynamiek in bestaand moeras tbv maatregel 3: Aansluiten bij bestaand onderzoek en in de uitvoering 2 en 3 op elkaar laten aansluiten. Daniel kijkt hoe. | Provincie | Wetterskip, IFG, SBB | PMJP/ afd water+ afd landelijk gebied Prov/ WF |  | Voor 2013 |
| 2 | Vernatten graslandpolders: pilots in tenminste 2 gebieden ? (zoekgebied zie kaarten 7.1 – 7.4) | Wetterskip SBB/ IFG | Wetterskip, Fries Meren Project, FG, SBB | PMJP / WF | Inrichting (kaden, kunstwerken,aanbrengen reliëf) € 235.000 Jaarlijkse kosten (beheer, pachtderving) € 24.000 | Deels 2010-2016, deels na 2016 Zo snel mogelijk |
| B | Moerasgebied met dynamisch peil: peildynamiek in bestaand moeras |  |  |  |  |  |
| 3 | Peildynamiek in bestaand moeras: pilots in tenminste 2 gebieden (inclusief analyse?) zoekgebied zie kaarten 7.1 – 7.4) | SBB | Wetterskip, Fries Meren Project | Aanpassen watersysteem bestaande functie: WF 50% PMJP 50% | Inrichting (kaden, kunstwerken) € 30.000 | Voor 2013 |
| C | Herstel zomerpolders |  |  |  |  |  |
| 4 | Herstel zomerpolders (zoekgebied zie kaarten 7.1 – 7.4) | Fries meren Project | Wetterskip, Provincie,IFG, SBB | Provincie: Mitigatiebudget FMP PMJP/ WF | Inrichting (kaden buiten oevers- en kadenproject, kunstwerken) € 115.000 Jaarlijkse kosten (pachtderving) € 9.000 (Sjef vragen? Zit dit niet in nieuwe beheervergoeding?) Verwerving: € 30.000/ha? | 2010-2016 Zo snel mogelijk |
| D | Aanleg Natuurvriendelijke oevers |  |  |  |  |  |
| 5 | Inventarisatie van uitgevoerde oever- en kadeprojecten (a) en bestaande oevervegetaties (b) | Wetterskip(a) Wetterskip/Provincie (b) | Wetterskip, Provincie, IFG, SBB | a) WF b) WF /prov (80/20) (20 prov: innovatiebudget KRW? Daniel zoekt uit) |  | Voor 2011 |
| 6 | Instellen van overlegstructuur voor inrichtingprojecten van natuurvriendelijke oevers | Provincie | Alle partijen |  |  | zsm |
| 7 | Aanleg natuurvriendelijke oevers (aansluiten bij KRW-maatregelen Wetterskip Fryslan) | Wetterskip | Provincie/ IFG/SBB | Zie afspraken samenwerkingsovereenkomst Wf en prov. A. Synergie gelden En vervolgens B: 1e 3 meter: WF 100% 3-5 m : WF 50% PMJP 50% > 5 m PMJP 100% | Past binnen oorspronkelijke opgave KRW (klopt niet meer: moet worden aangepast) ; €200.000/km | Deels 2010-2016, deels na 2016 |
| 8 | Analyse van benodigde verbindingszones tussen (en in?) de drie Natura 2000-gebieden (noordse woelmuis) | Provincie | Provincie, IFG, SBB, Wetterskip |  | ?? | 2010-2016 |
| E | Aanleg/ vergroting eilandjes |  |  |  |  |  |
| 9 E | Uitbreiding eiland de Oarden (evt. in samenhang met vaargeulverbreding) | Fries Merenproject Wetterskip | IFG,SBB, Wetterskip, Marrekrite | Provicie: Mitigatiebudget FMP | € 25.000 | 2010-2016 |
| 10 E | Aanleg eilandjes: 2 in de Morra, 2 tussen de Oarden en it Sân, 1 in de Aldegeaster Brekken | Fries meren Project | IFG,SBB, Wetterskip, Marrekrite | Provincie: Mitigatiebudget FMP | De Morra: aanleg i.k.v. FMP Aanleg overige eilandjes: € 750.000 | 2010-2016 |
| F | Herstel hoogteligging tbv Noordse Woelmuis |  |  |  |  |  |
| 11 F | Herstel hoogteligging de Oarden en it Skareilân | ?? Fries Merenpoject / bagger | IFG, Provincie, Marrekrite |  | ?? | 2010-2016 |
| G | Overige natuurontwikkeling |  |  |  |  |  |
| 12 G | It Sân: enkele jaren flexibel peilbeheer, jaarrond afsluiten, vogelkijkhut | IFG, SBB | IFG, SBB, Wetterskip, Provincie (FMP)) Marrekrite | Mitigatebudget FMP | Aanleg vooroever/kade en kunstwerk t.b.v. peilfluctuaties: € 65.000 | 2010-2016 |
| 13G | Gausterhoppen: brede natuurvriendelijke oever, jaarrond afsluiten, afstroming vanaf gemaal blijft vrij | SBB | SBB, Wetterskip, Provincie (FMP), Marrekrite | Mitigatebudget FMP | ?? | 2010-2016 |
| 14 G | Leienpoel: brede natuurvriendelijke oever, jaarrond afsluiten, overleg met aanwonenden | SBB | SBB, Wetterskip, Provincie (FMP), Marrekrite | Mitigatiebudget FMP | ?? | 2010-2016 |
| II | Beheermaatregelen |  |  |  |  |  |
| H | Extensiveren maaibeheer polder |  |  |  |  |  |
| 15 H | Extensiveren maaibeheer in zomerpolders: effecten nagaan op aantal locaties (zoekgebied zie kaarten 7.1 – 7.4) | SBB, IFG | (Pachters?) | Aanpassen pakket beheervergoedingen PMJP Sjef vragen? | ?? | 2010-2016 |
| I | Aanpassen maaidatum |  |  |  |  |  |
| 16 I | Aanpassen maaidatum in graslandpolders | SBB, IFG | (Pachters?) | - | n.v.t. | 2010-2016 |
| J | Oeverbeheer |  |  |  |  |  |
| 17 J | Oeverbeheer (tenminste eens per 3 à 4 jaar maaien; jaarlijks ca. 75 ha?) Vraag voor Wetterskip intern: : geldt dit beheer ook voor stortsteen? | Wetterskip (alleen bij oevers < 5 m, 1x3jaar) | IFG, SBB, Provincie | Wetterskip, IFG, SBB | Jaarlijks: € 100.000? Eenmalig verwijderen opslag: € ?? | 2010-2016 |
| K | Zomerpolder vervroegd inunderen |  |  |  |  |  |
| 18 K | Zomerpolders vervroegd inunderen: vanaf 1 oktober (zoekgebied zie kaarten 7.1 – 7.4) | SBB | Wetterskip | - | n.v.t. | 2010-2016 |
| 19 K | Zomerpolder vóór 1 oktober inunderen:pilot op één locatie om effecten na te gaan | SBB | Wetterskip | ? | ? | 2010-2016 |
| L | Instellen winterrustgebieden |  |  |  |  |  |
| 20 L | Instellen winterrustgebieden: project bezoekersinformatie | Provincie / Fries Merenproject (faciliteren) | Zie hieronder | ?? | Zie hieronder | 2011-2012 |
| 21 L | Instellen winterrustgebieden: project Introductie gedragscode | Provincie | Fries merenproject, gemeenten, HISWA , KNWB, , Sport/beroepsvissers, rondvaartbedrijven,zeilscholen,e.a. Marrekrite, gemeenten, SBB, IFG. | ?? | Project invoering gedragscode: € 200.000?? | 2011-2012 |
| III | Overige maatregelen |  |  |  |  |  |
| M | Verbeteren bekendheid gedragscode kleine luchtvaart |  |  |  |  |  |
| 22 M | Verbeteren bekendheid gedragscode over vlieghoogte luchtrecreatie | Provincie | Landelijke discussie | - | n.v.t. | Afh. van landelijke afspraken |
| O | Beheerproblematiek Natte Graslanden |  |  |  |  |  |
| 23 O | Aanpak beheerproblematiek natte graslanden d.m.v. een integrale visie voor het hele gebied | Provincie | Provincie, Wetterskip, IFG, SBB, Marrekrite, gemeenten | Provincie | ?? | 2010-2016 |
| P | UItvoering |  |  |  |  |  |
| 24 P | Uitvoeren monitoringsprogramma | Provincie Wetterskip (KRW) | IFG, SBB, Wetterskip, Provincie | SNL | ?? | Zsm starten |
| 25 P | Instellen beheerplancommissie | Provincie | Alle betrokken partijen, EL&I | EL&I/ Prov? | ? | Zsm starten |