- Aanwezige leden: De heer Harbers (voorzitter), de heer Ronnes (CDA), de heer Paternotte (D66), de heer Kuiper (ambtelijk secretaris PvdA-fractie)

- Adviseurs: de heer Dijckmeester (Rijksvastgoedbedrijf) en de heer Van Gils (hoofd Facilitaire Dienst)

- Van der Leeden (griffier) en Visscher (commissieassistent)

- Afwezige leden: de heer Nijboer (PvdA), de heer Kops (PVV), mevrouw Beckerman (SP), de heer Öztürk (Denk)

- Verslag: de heer Van der Kraan

Concept-verslag vergadering BBC van 8 juni 2017

- Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting: plenaire zaal

- De Bouwbegeleidingscommissie stemt in met het advies voor variant 1C.

- De heer Ronnes vraagt naar aanleiding van dit besluit naar de status van een dergelijk besluit. De heer Harbers geeft aan dat in het verleden is besloten dat 70% van de besluitvorming op het bordje ligt van de BBC (het gaat dan over de dagelijkse zaken) en 30% bij het Presidium en Kamer (hierbij gaat het over omvangrijke, complexe en meer politieke onderwerpen). Afgesproken is dat de BBC m.b.t. de 70% dagelijkse zaken desgewenst kan opschalen naar het Presidium. Hij wil deze categorieën preciezer formuleren om daarmee de rol en het mandaat van de BBC verder te verduidelijken.

- In dit geval wil hij de keuze van de Bouwbegeleidingscommissie voorleggen aan het Presidium om zich er van te verzekeren dat deze wordt ondersteund.

Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting: commissiezalen

- De Bouwbegeleidingscommissie kiest bij de drie grote commissiezalen voor twee verticale oriënteringen aan de buitenzijden en een horizontale oriëntering in het midden. Met deze keuze is het mogelijk om het dualistisch vergaderen ook daar toe te passen, zoals dit nu in de Troelstrazaal is geïntroduceerd en zal worden uitgebreid naar de Groen van Prinstererzaal.

- Ook dit besluit zal in het Presidium worden getoetst.

Vergaderschema

- De Bouwbegeleidingscommissie stemt in met het volgende vergaderschema:

- Dinsdag 5 september 2017 van 17.00-18.00 uur:

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf van Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting bij 90% gereed

- Donderdag 7 september 2017 van 17.00-18.00 uur:

Bespreken Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting bij 90% gereed met leden en adviseurs BBC

- Dinsdag 26 september 2017 van 17.00-18.00 uur:

Presentatie Rijksvastgoedbedrijf van Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting bij 100% gereed

- Donderdag 28 september 2017 van 17.00-18.00 uur:

Bespreken en vaststellen Voorlopig Ontwerp tijdelijke huisvesting bij 100% gereed met leden en adviseurs BBC

Rondvraag/sluiting

- De heer Ronnes informeert naar de wijze van omgang met technische installaties, zoals microfoons en interruptie-installaties.

De heer Van Gils geeft aan dat waar de afschrijvingstermijnen dat mogelijk maken apparatuur zal worden meegenomen, maar dat een investering noodzakelijk zal blijken.