Parafenroute

Aanleiding

- In het eerste kwartaal van 2026 zijn het Rijk, de regionale netbeheerders, provincies en gemeenten gestart met een gezamenlijke aanpak van netcongestie in Flevoland, Gelderland en Utrecht (de FGU-regio). Doel is de stabiliteit en veiligheid van het elektriciteitsnet te waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk transportcapaciteit beschikbaar te maken voor maatschappelijke doelen, zoals woningbouw, verduurzaming, mobiliteit en economische ontwikkeling.

- Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak, de resultaten van de maatregelen in de afgelopen periode en de transportcapaciteit die vanaf 1 januari 2027 geleidelijk beschikbaar komt voor partijen op de wachtlijst.

- Daarnaast gaat de brief in op de aanvullende maatregelen die nodig zijn om de kritieke winterperiode te overbruggen en op de voorbereidingen om het risico op stroomuitval te beperken.

Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met het verzenden van de Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van netcongestie in de FGU-regio.

Kernpunten

- Bij het vrijgave moment van afgelopen juni is in de FGU-regio voor 224 partijen ruimte vrijgekomen. Daarnaast is voor een belangrijk deel van de woningbouwopgave in de regio ruimte op het net beschikbaar.

- Vanaf 1 januari 2027 komt in een deel van de FGU-regio opnieuw transportcapaciteit beschikbaar. In de congestiegebieden Dodewaard en Dronten/Harderwijk/Hattem is respectievelijk 32 MW en 34 MW aan ruimte vrijgemaakt.

- In de congestiegebieden rondom Breukelen-Kortrijk en Doetinchem is dit half jaar geen aanvullende transportcapaciteit beschikbaar die verantwoord kan worden vrijgegeven. Halverwege volgend jaar maken de netbeheerders opnieuw de balans op.

- De situatie op het elektriciteitsnet blijft in delen van de FGU-regio tijdens de komende winter kritiek. Om overbelasting te voorkomen, zetten de netbeheerders tijdelijk noodstroomvoorzieningen in bij Houten en Almere.

- Het kabinet heeft samen met netbeheerders en sectorpartijen onderzocht welke maatregelen kunnen helpen om stroomuitval te voorkomen. Het gericht afschakelen van openbaar vervoer blijkt technisch beperkt effectief en maatschappelijk niet proportioneel. Netbeheerders bereiden gerichte communicatie via sociale en regionale media voor, om inwoners in uitzonderlijke situaties bij dreigende overbelastingen op te roepen verbruik te verminderen en te waarschuwen voor stroomuitval.

Toelichting

De brief beschrijft zowel de voortgang die is geboekt als de resterende knelpunten in de FGU-regio. Hoewel in een deel van de regio aanvullende transportcapaciteit beschikbaar komt, blijft de situatie in andere gebieden nijpend. De tijdelijke inzet van noodstroomvoorzieningen is nodig om de stabiliteit van het elektriciteitsnet tijdens kritieke momenten in de winter te waarborgen. De brief licht toe waarom deze uitzonderlijke maatregel noodzakelijk is en welke alternatieve maatregelen zijn onderzocht of voorbereid.

Met de brief wordt invulling gegeven aan de toezegging om de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de aanpak van netcongestie in de FGU-regio.